Presentación 1º Iteración
Implementación para un Sistema de Administración y Gestión de Restaurantes

---
Organización del grupo
- Subgrupo de Gestión
  - Pérez Lopera, Adrián Víctor
  - Rodríguez Lumley, Sergio
  - Sabeg, Nabil
- Subgrupo de Análisis-Diseño
  - Guirado Navarro, Samuel
  - Moreno Muñoz, Carlos
  - Muñoz Soria, Gaspar
- Subgrupo de Implementación
  - Dionisio Ruiz, Jose David
  - García Sánchez, Ángel
  - Guerrero Martínez, Daniel
  - Salas Morales, Carlos
Representantes

---
División de tareas en la planificación
- Especificación y diseño de las plantillas
- Formato de los documentos e implementación
- Preparación y control del software del equipo
- Control de cumplimiento de los formatos y versiones
Principales tareas de gestión
Sergio Rodríguez Lumley
Nabil Sabeg
- Identificación de las tareas del grupo
- Gestión de la temporarización del equipo
- Organización temporal
- Revisión de los documentos
- Especificación a alto nivel del sistema
- Hardware de los miembros del equipo
- Revisión de los documentos
- Especificación de pruebas de implementación
Adrián Víctor Pérez Lopera