## Hitos

Fecha	Descripción
14/05/10	Presentación del documento de Planificación
20/05/10	Modelado de Requisitos
23/05/10	Análisis
30/05/10	Diseño
04/06/10	Implementación