Ingeniería del Software III	3ª Iteración

   David Armenteros Escabias

V1.2

# Apartado de control de versiones
Todas las versiones están especificadas a fondo en el apartado de “Apéndices”, al final de este documento, cada apéndice se corresponde en nombre con su número de versión. Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” se corresponde con la versión v0.1. Para ver los cambios realizados sobre cada versión, hay que ir deshaciendo los cambios desde el final.

Versión	Fecha	Duración	Descripción
V1.2	24/05/10	2 horas.	Presentación inicial del documento

# 1. Introducción
Este documento describe las correcciones a realizar sobre el documento de Planificación v1.2 de la tercera iteración. A continuación se describirán algunos cambios en dicho documento para su posterior mejora, porque en todo caso no se trata de un análisis destructivo sino constructivo de éste.

# 2. Planificación temporal
La división en grupos y en subtareas es correcta y sus dependencias entre ellas también. Lo único que modificaría es el tiempo reservado para la tarea de realización del manual de instalación porque lo veo excesivo (además debería realizarlo el equipo de implementación aunque es comprensible que al tratarse de la última iteración lo realice otro equipo para ayudarlo).

Otro aspecto que modificaría es el hecho de haber fijado la fecha de entrega de la implementación el mismo día para de la entrega final del proyecto. De esta forma no se tendrá margen de tiempo si ocurre algún imprevisto y por lo tanto se estropeará todo el trabajo del resto de iteraciones.

Se deberían añadir dos etapas o tareas más a la planificación: la primera consistiría en la realización de pruebas en la pantalla táctil del software final y la segunda en la realización y preparación del documento de exposición final que le será realizado al cliente.

## Auditoría de fechas de entrega
La subida del documento de planificación 1.0 a subversión se realizó el día 15 de Mayo y la última fecha de entrega de la implementación de la segunda iteración finalizó el día 7 de Mayo, por lo que pasó demasiado tiempo entre el final de la segunda iteración y el comienzo de la tercera. La versión 1.1 del documento de planificación se realizó el día 17 de Mayo y se rectificó de forma acertada sobre las fechas de entrega de algunas tareas, adelantando la entrega de éstas para evitar retrasos finales. La versión 1.2 de la planificación fue entregada el día 23 de Mayo y recoge una modificación en la entrega del documento de diseño, previsto para el día 28, y modificado para el día 29.

## Errores en el documento
En el cálculo de las holguras y caminos críticos sería recomendable incluir los cálculos llevados a cabo para dicha tarea ya que han sido realizados, porque si se modifican las fechas de entrega de las tareas es mucho más fácil la modificación dentro del documento de la parte afectada para no tener que realizar el cálculo completo (aunque estos cálculos se tengan en otros ficheros externos).

# 4. Errores Ortográficos y de Gramática
mas vendidos → más vendidos	Pág. 7.
correpondientes → correspondientes	Pág. 8.
mas rápida → más rápida	Pág. 8.
sera considerado → será considerado	Pág. 9.
en la tabla Pórtatil → Portátil	Pág. 12.
Ademas se incluye la experiencia obtenida en la dos primeras → Además se incluye la experiencia obtenida en las dos primeras	Pág. 16.
la dos fases → las dos fases	Pág. 28.
imagenes → imágenes	Pág. 38.