Tarea	Subsistema afectado	Asignación	Horas
Informar de las tareas del equipo al grupo de gestión		Sergio	-
Generación de documentación de ayuda		Sergio	1
Generación del documento de Modelado de Requisitos		Sergio	4
Diagrama de casos de uso	Todos	Adrián	4
Diagrama de casos de uso	Gestión de facturas	Nabil	0,5
Diagrama de delimitación de subsistemas	Todos	Adrián	1
Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de cocina	Adrián	0,3
Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de bar	Sergio	0,1
Especificacion de casos de uso	Estadísticas	Sergio	0,2
Especificacion de casos de uso	Gestión de facturas	Nabil	1,5
Enumeracion de requisitos no funcionales	Todos	Nabil
Enumeracion de requisitos funcionales	Gestión de facturas	Nabil	1
Enumeracion de requisitos funcionales	Todos	Sergio	0,5
Diagrama de Paquetes	Todos	Adrián	2
Diagramas de secuencia	Gestión de colas de cocina	Adrián	0.5
Diagramas de secuencia	Gestión de colas de bar Estadísticas	Sergio	0,8
Diagramas de secuencia	Gestión de facturas	Nabil	2
Identificación de operaciones	Gestión de stock / Gestión de pedido	Sergio	1

Reuniones (Fecha)	Puntos tratados	Asistencia	Horas
10/04/10	Reparto inicial de tareas en el subgrupo, especificados los subsistemas a tratar en la iteración y definidas funcionalidades relevantes.	Adrián Nabil Sergio	3

Software	Horas de aprendizaje
Enterprise Architect	2