Ingeniería del Software III	2ª Iteración

    David Armenteros Escabias

V1.0

# Apartado de control de versiones
Todas las versiones están especificadas a fondo en el apartado de “Apéndices”, al final de este documento, cada apéndice se corresponde en nombre con su número de versión. Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” se corresponde con la versión v0.1. Para ver los cambios realizados sobre cada versión, hay que ir deshaciendo los cambios desde el final.

Versión	Fecha	Duración	Descripción
V1.0	19/04/10	2 horas.	Auditoría del modelado de requisitos v1.0

# 1. Planificación temporal
## Auditoría de fechas de entrega
Según la planificacion vigente (V1.0) la entrega del primer documento de modelado de requisitos se ha realizado a tiempo porque se entregó el día 15 de Abril a las 22:35 que era el día estipulado para la entrega. Además el equipo de planificación ha realizado la revisión del modelado de requisitos al día siguiente aproximadamente de su entrega (día 17 a las 09:50).
# 2. Errores en el modelado
Es una buena idea el llevar el control del creador de cada caso de uso o diagrama para saber quién será la persona más adecuada para corregir posibles errores en ese elemento. Además se ha distribuido correctamente el trabajo porque se ha creado una tabla (en el repositorio y en la propia documentación) donde se reparte equitativamente los casos de uso y operaciones del sistema para cada persona del grupo.

En los requisitos no funcionales he encontrado un error en los aspectos legales porque se indica que todo el software utilizado para el desarrollo es gratuito y no es cierto (utilización de Enterprise Architect, Axure y sistema operativo Windows).

No he encontrado ningún fallo en los casos de uso, aparte de los comentados en la revisión realizada por el equipo de planificación.

He encontrado el mismo error que en la iteración anterior en los diagramas de secuencia por lo que supongo que podría ser por equivocación o quizás por el propio software de diseño con el que se realizan los diagramas que no lo permite. El problema es que en los diagramas de secuencia se llama a una operación dentro del cuerpo de un bloque (bucle o curso alternativo) y no se devuelve el control dentro del propio bloque sino fuera. Si no se devuelve el control dentro del bucle es imposible que el actor vuelva a invocar la operación porque no posee el foco o control de ejecución.

En los diagramas de secuencia de las páginas 24 y 25 no aparece el nombre de éste, además en el primero de ellos no se debería pedir al cliente la lista de pedidos para las operaciones.
# 3. Errores Ortográficos y de Gramática
específico → específico	Página 6.
mas (doblemente) → más	Página 6.
simultaneas → simultáneas	Página 17.
interactuara → interactuará	Página 17.
pedidos → pedido	Página 30.
ultima → última	Página 30.