Ingeniería del Software III	3ª Iteración

    David Armenteros Escabias

V3.1

# Apartado de control de versiones
Todas las versiones están especificadas a fondo en el apartado de “Apéndices”, al final de este documento, cada apéndice se corresponde en nombre con su número de versión. Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” se corresponde con la versión v0.1. Para ver los cambios realizados sobre cada versión, hay que ir deshaciendo los cambios desde el final.

Versión	Fecha	Duración	Descripción
V3.1	30/05/10	1 hora.	Auditoría del modelado de requisitos v3.1

# 1. Planificación temporal
## Auditoría de fechas de entrega
La entrega correspondiente al documento de modelado de requisitos estaba prevista para el día 20 de Mayo en el documento v1 de planificación, sin embargo, se entregó la primera versión de este documento el día 17, antes de lo estimado. Posteriormente al día 17 se realizaron los cambios oportunos en los documentos de planificación para realizar un adelantamiento del resto de tareas para adelantar el trabajo. La segunda versión del documento o v3.1 del modelado de requisitos (la correspondiente a esta auditoría) se entregó el día 18.
# 2. Errores en el modelado
En el requisito funcional “RF1: El sistema contempla a dos tipos de usuario: cliente y cocinero jefe”. No se trata de un requisito funcional como tal, sino de los actores del sistema que intervendrán en dicha funcionalidad.

Faltaría el requisito funcional para ver la valoración de los productos por parte del cliente, como se indica en la introducción (o eliminarlo de la introducción si no se va a realizar dicha función).

En el requerimiento no funcional, “La interfaz web se debe poder ejecutar en cualquier navegador web que cumpla el estándar w3c”. Se debería indicar que estándar de la W3C es necesario para la web, por ejemplo XHtml 1.0 strict, transitional, versión de CSS etc.

No he encontrado ningún fallo en los casos de uso.

No he encontrado ningún error en los diagramas de secuencia (quizás una mejora sería, a demás de la nota, indicar en el propio diagrama que elementosCarta es una lista de pares sección y lista elementos, lista[seccion, listaElementos]).
# 3. Errores Ortográficos y de Gramática
cuales → cuáles	Página 7. (dos veces)
simultaneas → simultáneas	Página 14.